Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №87

Красносельского района Санкт-Петербурга

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**по разумному приспособлению обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки и условия реализации |
| 1. | Предпринять меры к организации парковочных мест для автомобилей инвалидов на прилегающей территории | **Январь-апрель 2021** |
| 2. | Оборудовать входной узел тактильно-контрастными указателями предупреждения об опасности  | Январь-март 2021 |
| 3. | Оборудовать наружную лестницу поручнями в соответствии с требованиями | Май-август 2021, при условии финансирования |
| 4. | Установить тактильные указатели номера этажа у каждой двери лифта, предназначенного для МНГ | Сентябрь-декабрь 2021 |
| 5. | Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающую связь с помещением постоянного дежурного персонала в санитарном помещении для МНГ | Июнь-декабрь 2021, при условии финансирования |